# Requirementsanalyse – AI Workshop Coach

## 1. Doel van het document

Dit document beschrijft de requirements voor de AI Workshop Coach van StudieStap. De requirements zijn gezamenlijk opgesteld vanuit zowel de technische/data-kant als de UX-kant van het project.

De AI Workshop Coach heeft als doel om StudieStappers na een workshop inzicht te geven in een beperkt aantal onderdelen van hun didactisch handelen. Hiervoor wordt een workshopopname verwerkt tot transcriptdata. Vervolgens worden maximaal drie à vier onderbouwde didactische indicatoren geanalyseerd en vertaald naar meetbare resultaten en ontwikkelgerichte feedback.

De eerste versie van de AI Workshop Coach is een prototype/MVP en geen productieklare applicatie. De technische kern bestaat uit de verwerking:

audio → transcript → analyse → metrics → feedback

# 2. Projectteam en verantwoordelijkheden

Het project wordt uitgevoerd door twee stagiairs.

### Patty – Data / AI / backend

Hoofdverantwoordelijk voor:

- audioverwerking;

- speech-to-text;

- transcriptdata;

- classificatie van didactische indicatoren;

- berekening van metrics;

- betrouwbaarheid van de AI-analyse;

- technische privacymaatregelen;

- backend en gegevensverwerking;

- eventueel Power BI.

### Carolina – UX / UI / front-end

Hoofdverantwoordelijk voor:

- onderzoek naar de behoeften van StudieStappers;

- feedbackervaring;

- wireframes en prototypes;

- begrijpelijkheid en bruikbaarheid van feedback;

- usability testing;

- visueel ontwerp;

- meebouwen aan de front-end.

Deze verdeling sluit aan op haar PVA, waarin de backend, audioverwerking en AI-analyse bij de medestagiair liggen en zij zich richt op UX, ontwerp, testen en front-end.

### Gezamenlijk

Beide stagiairs zijn verantwoordelijk voor:

- de algemene productflow;

- aansluiting tussen analyse en feedback;

- integratie van front-end en backend;

- scopebewaking;

- testen van de volledige MVP;

- afstemming met Tim.

# 3. Functionele requirements

Functionele requirements beschrijven wat het systeem moet kunnen.

## 3.1. FR01 – Workshopaudio aanleveren

Requirement
De StudieStapper moet een workshopaudio-opname kunnen aanbieden voor analyse.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Gezamenlijk

Acceptatiecriteria

- De gebruiker kan via de interface een ondersteund audiobestand selecteren.

- Het systeem controleert of het bestand technisch verwerkt kan worden.

- Bij een ongeldig of niet-ondersteund bestand krijgt de gebruiker een duidelijke melding.

- Het bestand kan worden doorgegeven aan de transcriptieverwerking.

## 3.2. FR02 – Audio transcriberen

Requirement
Het systeem moet workshopaudio met bestaande speech-to-texttechnologie omzetten naar transcriptdata.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Patty

Acceptatiecriteria

- Een geldig audiobestand kan automatisch worden verwerkt.

- De gesproken inhoud wordt omgezet naar tekst.

- Het resultaat kan programmatisch worden gebruikt voor verdere analyse.

- Wanneer transcriptie mislukt, wordt dit als foutstatus doorgegeven.

- Er wordt geen eigen speech-to-textmodel vanaf nul ontwikkeld.

## 3.3. FR03 – Didactische indicatoren analyseren

Requirement
Het systeem moet maximaal drie à vier vooraf geselecteerde didactische indicatoren uit transcriptdata kunnen analyseren.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Patty

Acceptatiecriteria

- Voor iedere definitieve indicator bestaat een duidelijke operationele definitie.

- Transcriptfragmenten kunnen op basis van deze definities worden geclassificeerd.

- Het systeem analyseert maximaal drie à vier hoofdindicatoren in de MVP.

- De definitieve indicatoren worden gekozen op basis van literatuur, StudieStap en technische haalbaarheid.

Voorlopige kandidaten

- vraaggedrag;

- controleren van begrip;

- reageren op leerlingantwoorden / gerichte feedback;

- uitleg afwisselen met interactie.

## 3.4. FR04 – Metrics berekenen

Requirement
Het systeem moet classificatieresultaten kunnen vertalen naar eenvoudige meetbare metrics.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Patty

Acceptatiecriteria

- Iedere gekozen indicator levert minimaal één interpreteerbare metric op.

- Metrics worden automatisch uit de analyse berekend.

- De berekening is reproduceerbaar voor dezelfde analyse-input.

- De resultaten kunnen door de feedbacklaag/frontend worden gebruikt.

Voorbeelden kunnen later zijn:

- aantal bepaalde vraagtypen;

- aantal momenten waarop begrip wordt gecontroleerd;

- verhouding tussen typen feedback;

- lengte van uitleg- of interactieblokken.

Deze voorbeelden zijn geen harde eisen zolang het onderzoek nog loopt.

## 3.5. FR05 – Resultaten en feedback tonen

Requirement
De StudieStapper moet na analyse de resultaten en ontwikkelgerichte feedback van de workshop kunnen bekijken.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Gezamenlijk

Acceptatiecriteria

- Na succesvolle analyse is er een duidelijk resultaat-/feedbackscherm.

- De geselecteerde metrics zijn zichtbaar voor de gebruiker.

- Bij de resultaten wordt begrijpelijke feedback aangeboden.

- De feedback bevat waar relevant een aanknopingspunt voor verbetering.

- De feedback is gebaseerd op de daadwerkelijke analyseresultaten.

De AI-coach moet daarmee verder gaan dan alleen data tonen: het doel is dat resultaten kunnen worden gebruikt voor reflectie en verbetering.

## 3.6. FR06 – Fouten en onzekerheid afhandelen

Requirement
Het systeem moet duidelijk omgaan met audio, transcripties of classificaties die onvoldoende betrouwbaar verwerkt kunnen worden.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Gezamenlijk

Acceptatiecriteria

- Een technisch mislukte analyse wordt niet als geldig resultaat gepresenteerd.

- Onzekere AI-output wordt niet zonder nuance als feit weergegeven.

- De gebruiker krijgt een begrijpelijke melding wanneer geen betrouwbare feedback kan worden gegeven.

- Een fout in één verwerkingsstap mag niet leiden tot misleidende eindfeedback.

# 4. Non-functionele requirements

Non-functionele requirements beschrijven onder welke kwaliteitsvoorwaarden het systeem moet functioneren.

## 4.1. NFR01 – Privacy en AVG

Requirement
De verwerking van workshopaudio, transcripties en analyses moet plaatsvinden volgens privacy-by-design en relevante AVG-principes.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Patty, met UX-afstemming met Carolina

Acceptatiecriteria

- Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel worden verwerkt.

- Identificeerbare leerlinginformatie wordt waar mogelijk verwijderd, geanonimiseerd of gepseudonimiseerd.

- Er wordt vastgelegd welke gegevens worden verwerkt en waarom.

- Er wordt een passende bewaartermijn vastgesteld.

- Alleen bevoegde personen hebben toegang tot gegevens.

- Bij externe AI- of transcriptiediensten wordt onderzocht waar en hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

- Individuele leerlingen worden niet geprofileerd of beoordeeld.

- De interface communiceert waar nodig begrijpelijk over de verwerking van workshopdata.

## 4.2. NFR02 – Betrouwbaarheid en transparantie

Requirement
De AI-analyse moet op een controleerbare manier worden geëvalueerd en mag niet als absolute waarheid of beoordeling worden gepresenteerd.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Patty

Acceptatiecriteria

- Een steekproef van AI-classificaties wordt vergeleken met handmatig beoordeelde voorbeelden.

- De gebruikte evaluatiemethode wordt gedocumenteerd.

- Het systeem presenteert geen eindscore zoals “goede/slechte StudieStapper”.

- Bekende beperkingen van de analyse worden vastgelegd.

- Onzekere classificaties kunnen worden gemarkeerd of uitgesloten van feedback.

## 4.3. NFR03 – Begrijpelijkheid

Requirement
De feedback moet begrijpelijk zijn voor StudieStappers zonder dat technische of uitgebreide onderwijskundige voorkennis nodig is.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Carolina

Acceptatiecriteria

- Onnodig AI-, data- en onderwijskundig jargon wordt vermeden.

- Begrippen die wel noodzakelijk zijn, worden begrijpelijk uitgelegd.

- Tijdens usability tests kunnen gebruikers uitleggen wat hun resultaten betekenen.

- De belangrijkste feedback is gemakkelijk te vinden.

## 4.4. NFR04 – Ondersteunende feedbackervaring

Requirement
De feedback moet door StudieStappers worden ervaren als ondersteuning voor ontwikkeling en niet als beoordeling.

Prioriteit: Must
Eigenaar: Carolina

Acceptatiecriteria

- De interface gebruikt geen onnodig veroordelende formuleringen.

- De focus ligt op gedrag en verbeteracties, niet op persoonsbeoordeling.

- In gebruikersonderzoek wordt expliciet gevraagd hoe gebruikers de toon ervaren.

- Indien gebruikers feedback duidelijk als beoordelend ervaren, wordt het ontwerp aangepast.

## 4.5. NFR05 – Zelfstandig en praktisch bruikbaar

Requirement
De StudieStapper moet de feedbackervaring zelfstandig kunnen gebruiken en de verwerking moet binnen een praktisch bruikbare termijn plaatsvinden.

Prioriteit: Should
Eigenaar: Gezamenlijk

Acceptatiecriteria

- Een testgebruiker kan de basisflow doorlopen zonder uitgebreide mondelinge instructie.

- De belangrijkste stappen zijn duidelijk vanuit de interface.

- De verwerking hoeft niet realtime te zijn.

- De verwerkingstijd is kort genoeg om feedback praktisch na een workshop te kunnen gebruiken.

- De exacte acceptabele verwerkingstijd wordt tijdens technische tests vastgesteld.

# 5. Constraints

Constraints zijn vaste grenzen waarbinnen de oplossing wordt ontwikkeld.

## 5.1. C01 – Tijd en team

Het project moet binnen twintig stageweken door een team van twee stagiairs uitgevoerd kunnen worden.

## 5.2. C02 – Prototype

Het eindproduct is een MVP/prototype en hoeft niet productie-klaar, volledig schaalbaar of organisatiebreed uitgerold te zijn.

## 5.3. C03 – Technische afbakening

- maximaal drie à vier didactische hoofdindicatoren;

- bestaande speech-to-text- en AI-technologie gebruiken;

- geen eigen fundamenteel speech-/AI-model trainen.

## 5.4. C04 – Uitgesloten analysetechnieken

Voor de MVP worden niet ontwikkeld:

- realtime analyse;

- videoanalyse;

- gezichtsherkenning;

- emotieherkenning;

- individuele leerlingprofilering;

- uitgebreide speakerherkenning.

Deze onderdelen zijn in het stageplan bewust buiten scope geplaatst.

## 5.5. C05 – Uitbreidingen

De volgende onderdelen maken geen deel uit van de minimale oplevering:

- SoftwareStep-integratie;

- volledige integratie met andere StudieStap-systemen;

- uitgebreide historische analytics in de webapp;

- productiebrede deployment;

- Power BI.

Power BI kan alleen worden toegevoegd wanneer de MVP functioneert en voldoende tijd en geschikte data beschikbaar zijn.

# 7. Afhankelijkheden

Het project is afhankelijk van:

### Data

- beschikbare workshopopnames;

- voldoende audiokwaliteit;

- bruikbare transcriptdata;

- voldoende testfragmenten.

### Techniek

- beschikbaarheid van geschikte speech-to-texttechnologie;

- beschikbaarheid van geschikte AI-technologie;

- mogelijkheid om front-end en backend te integreren.

### Gebruikers

- beschikbaarheid van StudieStappers voor enquêtes/interviews;

- beschikbaarheid van StudieStappers voor usability testing;

- beschikbaarheid van Tim voor inhoudelijke validatie.

### Privacy

- duidelijkheid over toestemming/grondslag voor workshopopnames;

- mogelijkheid om gegevens volgens AVG-eisen te verwerken.

# 8. Buiten scope

Om scope creep te voorkomen vallen voor de MVP expliciet buiten scope:

- beoordeling van individuele leerlingen;

- automatische beoordeling van de kwaliteit van een StudieStapper;

- volledige analyse van alle aspecten van didactiek;

- volledige beoordeling van differentiatie;

- volledige workshopkwaliteit meten;

- realtime coaching tijdens de workshop;

- eigen foundation-/speechmodel trainen;

- video- of emotieanalyse;

- organisatiebrede implementatie;

- SoftwareStep-integratie;

- uitgebreide analytics in de webapp.

De tool moet dus ondersteunen bij reflectie, niet automatisch bepalen of iemand een goede docent is.

# 9. MoSCoW-samenvatting

### Must have

- audio kunnen aanleveren;

- transcriptie;

- maximaal 3–4 indicatoren analyseren;

- metrics berekenen;

- resultaten/feedback tonen;

- fouten/onzekerheid correct afhandelen;

- privacy-by-design;

- AI-betrouwbaarheid onderzoeken;

- begrijpelijke en niet-beoordelende feedbackervaring.

### Should have

- zelfstandig te gebruiken feedbackflow;

- verwerking binnen praktisch bruikbare termijn;

- verdieping van enkele indicatoren, bijvoorbeeld Bloom binnen vraaggedrag.

### Could have

- uitgebreider onderscheid in feedbackcategorieën;

- meerdere workshops vergelijken;

- Power BI-dashboard;

- uitgebreidere speakerherkenning.

### Won't have binnen de MVP

- realtime;

- video-/emotieanalyse;

- individuele leerlingprofilering;

- eigen speech-/AI-basismodel;

- SoftwareStep-integratie;

- productieklare uitrol.

# 10. Validatie van requirements

De requirements worden tijdens het project op verschillende manieren gevalideerd:

| Onderdeel | Validatiemethode |
| --- | --- |
| Audio/transcriptie | technische experimenten |
| Didactische indicatoren | literatuuronderzoek + validatie met Tim |
| AI-classificatie | vergelijking met handmatige classificatie |
| Metrics | data-analyse / technische tests |
| Feedbackervaring | gebruikersonderzoek + usability testing |
| Begrijpelijkheid | usability testing |
| Niet-beoordelende toon | interviews/enquête/usability testing |
| Privacy | privacyonderzoek + technische ontwerpcontrole |
| Complete productflow | integratietest |

# 11. Wijzigingsbeheer

Requirements kunnen worden gewijzigd wanneer uit onderzoek of technische experimenten blijkt dat een requirement niet haalbaar, relevant of wenselijk is. Wijzigingen worden gezamenlijk besproken voordat zij in de MVP worden opgenomen. Een nieuwe Must-have requirement wordt alleen toegevoegd wanneer een bestaande requirement vervalt of wanneer beide stagiairs en de bedrijfsbegeleider vaststellen dat deze noodzakelijk is voor de MVP.